测试要求落实与材料对应说明

全栈外卖管理系统｜软件工程实验

| 文档编号 | TMS-QA-MAP-001 |
| --- | --- |
| 当前被测版本 | Git commit 98e3939（test 分支，已合并 origin/main 最新文档） |
| 编制日期 | 2026-06-14 |
| 测试负责人 | 李艺涵（学号：2023302628，计划书成员 C：测试+文档） |
| 编制目的 | 说明课程模板、计划书测试要求、实际测试记录及提交材料之间的对应关系 |
| 结论 | 功能、安全和构建测试已形成证据；性能、压力、延迟和 MySQL 回归仍需补测 |

# 1. 编制依据

| 来源文件 | 提取出的关键要求 | 本次处理 |
| --- | --- | --- |
| 02 software-实验总要求.pptx | 测试阶段提交测试文档和测试结果；第 4 次实验测试软件并检查结果报告；测试设计及结果报告书占项目组 25 分。 | 作为课程交付与评分依据 |
| 软件工程实验课评分标准_new.docx | 个人文档必须包含测试设计及结果报告书；结构合理、规范、无明显错误。 | 作为文档完整性与规范性依据 |
| 01-Plan.doc / 项目开发计划书.md | 计划测试环境、移行基准、品质记录；M4 完成接口、集成、WebSocket、端到端测试；要求缺陷跟踪与测试用例评审。 | 作为项目内测试范围与完成判据 |
| 04-FT设计-报告书.xls | 测试项目记录字段：确认事项、条件/数据、操作、预期结果、实施结果、故障序号、测试者、日期。 | 已整合为《测试记录汇总.xlsx》的测试项目一览 |
| bug_list.xlsx | 记录状态、重要度、问题点、复现步骤、原因、处理及回归确认。 | 已整合 DEF-001、DEF-002 |
| Review记录表.xls | 记录测试设计 Review 工程、检查项、指出事项、处理与完了确认。 | 已形成测试阶段 Review 记录 |
| 会议纪要模板.docx | 记录会议名称、主题、时间、参加人员、议事事项与结论。 | 已形成测试评审会议纪要 |
| 05-小组总结报告.ppt | 总结报告需包含测试方法。 | 可直接引用本说明第 3、4、6 节 |

# 2. 计划书测试要求落实情况

| 要求 | 计划标准 | 实际完成情况 | 判定 | 证据/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M4-接口测试 | 全部 22 个 API，预期通过率 100% | 31 个后端自动化用例覆盖认证、顾客、商家、骑手、数据层；最终 30 passed、1 xfailed | 部分满足 | 后端日志、覆盖率、测试项目一览 |
| M4-10 个集成场景 | 跨角色业务流程与状态机 | 已自动化覆盖菜品可见、下单、取消、拒单、接单、指派、抢单、送达、越权、并发抢单等核心场景 | 满足 | test_orders.py 等 |
| WebSocket 测试 | 实时推送与连接 | 已验证合法身份连接、缺少 Token、角色/用户不匹配；未量测推送延迟 | 部分满足 | test_websocket_and_units.py |
| 端到端全流程 | 下单→接单→抢单→送达 | 接口级完整状态流转已通过；真实浏览器 E2E 未执行 | 部分满足 | test_complete_pickup_delivery_lifecycle |
| 安全测试 | 越权访问、Token 过期正确拦截 | 已覆盖无 Token、非法 Token、跨角色访问；Token 到期时间边界未单独模拟 | 部分满足 | test_auth.py |
| 并发测试 | 100 用户同时下单，响应 <500ms | 仅执行双骑手并发抢单风险测试，发现 DEF-001；未执行 100 用户下单性能测试 | 未完成 | DEF-001 |
| 压力测试 | 持续高负载、无崩溃和泄漏 | 未执行 | 未完成 | 需补充性能工具与环境 |
| WebSocket 延迟 | 下单到商家收到推送 <1 秒 | 未执行量化延迟测试 | 未完成 | 需补充端到端计时 |
| 单元覆盖目标 | utils≥90%、schemas≥85%、models≥80% | utils 80%、schemas 97%、models 95%；总覆盖率 76% | 部分满足 | HTML coverage |
| 缺陷管理 | 缺陷跟踪单与处理时限 | 已登记 P0 DEF-002、P1 DEF-001；均待业务修复 | 满足 | 缺陷记录与 Bug 一览 |
| 测试用例评审 | M4 开始由测试+开发审查 | 测试负责人李艺涵已形成 Review 记录和会议纪要；其余参与人员需补确认 | 部分满足 | Review记录、会议纪要 |
| 品质记录 | 测试报告与缺陷跟踪单归档 | 计划、用例、缺陷、报告、日志、覆盖率均归档 | 满足 | testing/ |

# 3. 实际测试执行结果

| 测试对象 | 项目数 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端自动化 | 31 | 30 通过，1 预期失败 | 预期失败对应 DEF-001，并发抢单唯一性尚未满足 |
| 前端契约测试 | 4 | 全部通过 | 覆盖 API 封装、路由守卫、认证存储、401 处理 |
| 前端生产构建 | 1 | 通过 | 存在主包约 1.19 MB 的性能警告 |
| 代码覆盖率 | 640 语句 | 76% | schemas 97%、models 95%、utils 80% |
| 缺陷 | 2 | 均待修复 | DEF-001 P1；DEF-002 P0 |

# 4. 课程提交材料对应关系

| 课程/计划要求 | 对应成果物 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试设计及结果报告书 | 测试记录汇总.xlsx | FT 设计、实施结果、需求追踪、Bug 与 Review 汇总 | 已完成 |
| 测试方法与测试报告 | testing/documents/01-测试计划.md、04-测试报告.md | 说明策略、范围、环境、结果和发布建议 | 已完成 |
| 测试项目与个人检查点 | backend/tests/、frontend/tests/、02-测试用例与需求追踪.md | 证明测试项目编写与实际执行贡献 | 已完成 |
| 缺陷跟踪单 | 03-缺陷记录.md、测试记录汇总.xlsx/Bug一览 | 记录缺陷严重度、原因、复现、建议和状态 | 已完成 |
| 测试用例评审记录 | 测试记录汇总.xlsx/Review记录 | 证明测试设计审查、指出事项与处理结论 | 已完成 |
| 测试评审会议纪要 | 会议纪要-20260614-测试评审.docx | 证明测试结论、风险与补测事项经会议确认 | 已完成 |
| 测试证据与品质记录 | testing/evidence/logs/、testing/evidence/coverage/ | 保存原始日志和覆盖率证据 | 已完成 |
| 小组总结报告测试方法页 | 本说明第 3、5、6 节 | 作为总结 PPT“测试方法/成果/困难”内容来源 | 可引用 |

# 5. 测试方法说明

单元测试：验证密码哈希、JWT 编解码、订单状态文本等可独立逻辑。

接口与集成测试：使用 FastAPI TestClient 和隔离 SQLite 测试库，按用例自动清理数据，验证业务接口和跨角色流程。

异常与边界测试：覆盖非法注册参数、负数价格、已删除地址、下架菜品、越权访问和错误状态流转。

事务一致性测试：验证异常下单不会产生僵尸订单，订单金额根据明细计算。

并发风险测试：并发执行双骑手抢单，作为严格预期失败用例记录 DEF-001。

WebSocket 鉴权测试：验证合法连接、缺失 Token、身份和角色不匹配。

前端契约与构建测试：验证关键 API、路由守卫、认证状态处理，并执行 Vite 生产构建。

# 6. 缺陷与风险结论

| 编号 | 严重度 | 问题 | 当前状态 | 发布影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | P1 / 高 | 并发抢单缺少原子条件更新，可能出现双成功与骑手状态不一致 | 待修复 | 必须在上线前修复并在 MySQL 环境回归 |
| DEF-002 | P0 / 阻断 | Passlib 与最新 bcrypt 不兼容，全新安装可能导致注册登录不可用 | 待修复 | 必须锁定兼容依赖并从干净环境回归 |

测试结论：当前版本为“有条件不通过”，不建议按原始依赖和并发实现直接发布。

# 7. 尚需补齐事项

| 优先级 | 补测/补录事项 | 完成标准 | 建议责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 修复 DEF-002 并做干净环境回归 | requirements.txt 锁定兼容 bcrypt，注册登录测试通过 | 后端开发 |
| P1 | 修复 DEF-001 并在 MySQL 8.0 回归 | 并发抢单仅一个请求成功，骑手状态一致 | 后端开发+测试 |
| P1 | 100 用户并发下单性能测试 | 响应时间 <500ms，记录工具、数据、曲线和结论 | 测试人员 |
| P1 | 持续压力与内存稳定性测试 | 高负载无崩溃、无明显泄漏 | 测试人员 |
| P2 | WebSocket 推送延迟测试 | 下单到商家收到推送 <1 秒 | 测试人员 |
| P2 | 真实浏览器三角色 E2E | 浏览器完成下单→接单→抢单→送达闭环 | 测试+前端 |
| P2 | 补其他成员学号、贡献度与会议签字 | 李艺涵信息已补；其余成员信息和签字齐全 | 组长 |

# 8. 文件目录说明

| 目录/文件 | 内容 |
| --- | --- |
| testing/course-submission/测试要求落实与材料对应说明.docx | 本文件，回答“哪些要求对应哪些材料、完成到什么程度” |
| testing/course-submission/测试记录汇总.xlsx | 按 FT、Bug、Review 模板整合的正式记录 |
| testing/course-submission/会议纪要-20260614-测试评审.docx | 测试评审会议记录 |
| testing/documents/01-测试计划.md ～ 05-测试执行日志索引.md | 详细测试过程文档 |
| backend/tests/、frontend/tests/ | 可重复执行的自动化测试代码 |
| testing/evidence/logs/、testing/evidence/coverage/ | 原始测试日志与覆盖率证据 |