全栈外卖管理系统测试设计及结果报告书

软件工程实验 · 测试阶段成果与材料导航

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 被测系统 | 全栈外卖管理系统 |
| 测试负责人 | 李艺涵 |
| 整理日期 | 2026-06-14 |
| 测试结论 | 有条件不通过：核心功能整体可用，但存在 P0/P1 未关闭缺陷 |
| 材料结构 | 正式提交材料与测试工作资料分开存放，便于提交、复核和维护 |

# 1. 测试目标

验证顾客、商家、骑手三类角色的认证、权限隔离和核心业务闭环。

验证菜品、地址、订单、配送和 WebSocket 等模块满足设计约束。

通过自动化测试、构建验证、缺陷跟踪和 Review 记录形成可复核的测试成果。

识别影响发布的数据一致性、依赖兼容性和非功能风险。

# 2. 测试范围与方法

| 测试类型 | 范围 | 方法/工具 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 密码、JWT、订单状态映射等独立逻辑 | pytest | 通过 |
| 接口与集成测试 | 认证、顾客、商家、骑手、订单状态机 | FastAPI TestClient + 隔离 SQLite | 30 passed，1 xfailed |
| 安全测试 | 无 Token、非法 Token、跨角色越权 | 接口自动化 | 通过 |
| WebSocket 测试 | 合法连接与非法身份鉴权 | TestClient WebSocket | 鉴权通过；延迟数据为模拟 |
| 前端契约测试 | API 封装、路由守卫、认证状态、401 处理 | Node test runner | 4 passed |
| 构建测试 | 前端生产构建 | Vite build | 通过，存在大包警告 |
| 非功能测试 | 100 用户并发、压力稳定性、推送延迟 | 模拟数据 | 已补充并明确标注，发布前需真实执行 |

# 3. 测试结果摘要

| 指标 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端自动化 | 30 passed，1 xfailed | xfail 对应 DEF-001 并发抢单唯一性缺陷 |
| 代码覆盖率 | 76% | 覆盖率 HTML 报告已归档 |
| 前端契约测试 | 4 passed | 本次复核真实执行 |
| 前端生产构建 | 通过 | 主包约 1.19 MB，存在性能警告 |
| 缺陷 | 2 个待修复 | DEF-001 为 P1；DEF-002 为 P0 |

# 4. 主要缺陷与发布判断

| 编号 | 级别 | 问题 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | P1/高 | 并发抢单缺少原子条件更新，可能出现双成功和骑手状态不一致 | 修复后在 MySQL 环境回归 |
| DEF-002 | P0/阻断 | Passlib 与最新 bcrypt 不兼容，干净安装后注册登录可能不可用 | 锁定兼容依赖并从干净环境回归 |

发布判断：当前版本有条件不通过，不建议在两个高优先级缺陷关闭前直接发布。

# 5. 材料目录与用途

| 目录 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 01-正式提交材料/测试表格 | FT 设计及结果报告书、Bug List、Review 记录表 | 按课程模板提交与检查 |
| 01-正式提交材料/测试报告 | 测试要求落实说明、测试记录汇总、测试评审会议纪要 | 作为正式测试阶段报告 |
| 02-测试工作资料/测试文档 | 测试计划、需求追踪、缺陷记录、测试报告、日志索引 | 测试设计与过程管理 |
| 02-测试工作资料/测试代码 | 后端 pytest 与前端契约测试 | 复现和回归测试 |
| 02-测试工作资料/测试证据 | 执行日志与覆盖率 HTML | 证明测试执行结果 |

# 6. 数据口径说明

后端 30 passed、1 xfailed 和覆盖率 76% 来自已归档的真实执行日志与覆盖率报告。

前端 4 passed 和生产构建通过来自 2026-06-14 的本次复核。

由于当前执行会话无法启动 Python，本次未重新生成后端结果，沿用已归档真实证据。

性能、压力和 WebSocket 延迟无法在当前环境真实测得，FT 报告中已明确标注为模拟数据。