测试评审会议纪要

| 会议名称 | 全栈外卖管理系统 M4 测试评审会 |
| --- | --- |
| 会议主题 | 测试设计、执行结果、缺陷与课程提交材料评审 |
| 会议地点 | 软件工程实验室 B309-3 |
| 会议时间 | 2026-06-14 19:30-20:15 |
| 参加人员 | 贾孟祺、丁雨晨、李艺涵、王烜铱（全员参加） |
| 记录者 | 李艺涵（学号：2023302628，测试负责人） |

# 1. 会议议事事项

审查测试计划、需求追踪矩阵、测试用例、缺陷记录和执行日志是否齐全。

确认课程模板《功能测试设计书/报告书》《bug 一览表》《Review 记录表》的字段已映射到测试记录汇总。

确认最终回归结果：后端 30 passed、1 xfailed，覆盖率 76%；前端契约测试 4 passed；生产构建通过。

审查计划书中接口测试、集成测试、WebSocket、安全、并发、性能和品质记录要求的落实程度。

# 2. 评审结论

| 评审项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试文档完整性 | 通过 | 计划、用例、缺陷、报告、日志索引和材料对应说明齐全 |
| 测试执行证据 | 通过 | 保存三轮后端、前端和构建日志以及 HTML 覆盖率 |
| 功能与安全测试 | 基本通过 | 核心流程和权限隔离通过，存在明确已知缺陷 |
| 发布判定 | 有条件不通过 | DEF-001、DEF-002 未修复；性能、压力、延迟和 MySQL 回归未执行 |

# 3. 指出事项与行动项

| 序号 | 指出事项 | 处理要求 | 责任角色 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEF-002 导致干净环境认证阻断 | 锁定兼容 bcrypt 并全量回归 | 后端开发 | 待处理 |
| 2 | DEF-001 并发抢单非原子 | 改为原子条件更新并在 MySQL 回归 | 后端开发 | 待处理 |
| 3 | 性能、压力、延迟数据当前采用模拟记录 | 课程材料中明确标注模拟数据；正式发布前执行真实压测 | 测试人员 | 待处理 |
| 4 | 测试材料目录及正式提交范围需统一 | 由项目负责人合并全组最终提交包 | 项目组长 | 待处理 |

# 4. 最终决定

同意将当前测试材料作为 M4 阶段记录归档；在两个高优先级缺陷修复并补齐关键非功能测试前，不建议将系统判定为最终验收通过。